附件4

财政支出重点评价报告

（2024年度）

项目（专项资金）名称 县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、桥梁养护经费

项 目 实 施 单 位 唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站（公章）

项 目 主 管 部 门 唐山市丰南区交通运输局（公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　2025年2月18日

一、评价工作组织开展情况

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照唐山市丰南区财政局《关于全面开展2024年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财监〔2025〕1号）要求，我单位结合实际，成立了绩效评价工作小组，小组对专项资金相关账目进行检查，收集整理项目支出的相关资料，对县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、桥梁养护经费进行了绩效评价。

二、项目基本概况

1、项目背景。根据《唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办【2012】7号），完成2024年县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观路、唐爽路、疏港路共计256.43公里，桥梁113座的日常养护工作；年初预算安排资金580.2万元，其中：区级资金580.2万元。

2、项目绩效目标。达到实施细则要求的养护标准。

三、绩效评价情况

1、项目执行情况。县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、疏港路共计256.43公里，桥梁113座。区投资总额580.2万元，达到养护实施细则要求的标准。

2．绩效指标分析情况

①产出指标按年初预算制定的数量及标准执行，按照相关规定及时完成各项指标，此项得分50分，自评得分为50分，减分原因为质量指标按养护实施细则标准未达到100%指标。

②效益指标应得分30分，自评得分30分。

③满意度指标预算执行率年初预期指标值≥90，自评得分9分。

④预算执行率年初预算指标值≥100，自评得分10分。

3．项目综合评价等级和评价结论

①绩效评价综合得分99分，评价等次为优秀。

②项目综合评价结论：项目实施后，实现辖区内公路构建物、桥涵完好，排水畅通，沿线防护安全设施完善；路面平整、清洁。促进沿线经济发展，减少道路扬尘，提高公路两侧环境，群众满意度良好。

四、存在问题及改进建议

随着公路建设事业突飞猛进的发展，养护设备落后，专业养护技术人员严重不足，养护工多为临时雇用人员，人员稳定性差，流失现象频发，虽然添置了部分养护机械设备、抽调了部分技术人员，但距达到农村公路现代化养护要求，还存在一定差距，建议上级部门增加养护资金标准，对养护人员进行专业技术培训。

1. 其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

主要经验及做法：通过建立微信群等措施养护承包人及时上报养护路线情况，对发现情况及时处治，安全隐患得到及时处理，养护质量、效果得到了较大的提高。