附件4

财政支出重点评价报告

（ 2024 年度）

项目（专项资金）名称 2024年城区绿化养护资金

项 目 实 施 单 位 唐山市丰南区园林绿化站 （公章）

项 目 主 管 部 门 唐山市丰南区住房和城乡建设局（公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　2025　年　2　月　11　日

一、评价工作组织开展情况

按照《唐山市丰南区财政局关于做好2024年度预算部门绩效自评工作的通知》（丰财监﹝2025﹞1号）我单位结合实际，对绩效考评工作进行了自评自查，成立了由绿化养护专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价小组，选出重点项目，深入实地调查、收集整理相关数据、落实项目实施、运行及资金使用情况，选取2024年城区绿化养护资金项目为我单位重点评价项目，并对所有的数据材料进行汇总、分析，形成财政支出重点评价报告。

二、项目基本概况

1．项目背景。根据《城区绿化养护全部由园林处自管的批示》（丰建呈【2017】97号）丰南区绿化养护工作由园林绿化站自管，绿化养护面积646.24万平方米。

园林绿化站为全额事业单位，全部资金为财政拨款。城区园林绿化项目资金符合国家、省、市、区相关政策文件要求，提交的文件、材料符合相关要求，符合相关法律法规。我单位按照丰南区财政投资评审中心出具的评审报告，对城区绿化养护费用进行核实，年初预算安排全年养护费用资金为2700万元，通过日常绿地养护管理，树木植物的修剪、浇水、施肥及防治病虫害，园林设施维护、使用、卫生保洁工作，完善城市绿化建设水平。

2．项目绩效目标。根据2024年预算项目内容，为了确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区文明城创建成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，通过对所辖绿地养护管理，达到以下绩效目标：1.保障绿化养护面积646.24万平方米绿化工程在专业指导下得到很好的生长和保持，养护完成率达到98%以上。2、完善城市绿化建设水平，保障城市绿化景观效果。3、保障城市绿化养护工作正常运转。

三、绩效评价情况

1．项目执行情况。

2024年全年财政共拨付资金2700万元，年初预算2700万元，支出2700万元，用于绿化养护费用，包括绿地养护保洁、设施维护、园林机械设备、苗木、农药化肥、工人工资等。

2．主要是根据不同的评价对象，对其评价内容和评价指标逐项进行描述，提出评价意见，最终形成整体评价结果。

产出指标（50分）：数量指标（15分），绿化养护面积大于等于646.24万平方米。质量指标（10分）绿化成活率大于等于90%，做到基本无枯死株、无明显缺株，篱下无杂草，整齐美观。时效指标（10分）破损植被修复天数小于等于10天，及时修复绿化养护缺损，保证整齐美观。成本指标（15分），控制在预算金额2700万元之内。

效益指标(30分)：经济效益指标（10分）绿化养护管理得当，在创造城市景观，为人们提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动等场所，改善人们的生活环境方面成效较好。促进经济发展。社会效益指标（10分）绿化养护对调节城市温度和空气湿度，防风固沙等生态环境方面成效较好。可持续影响指标（10分）促进经济的可持续发展。

满意度指标（10分）：社会公众调查满意度达到85%以上。

预算执行率（10分）：预算执行进度100%。

3．项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分100分 优

项目的实施，极大地改善了城镇居民生活环境，不但具有极大地社会效益，经济效益，还发挥着巨大的环境效益，得到社会的普遍认可。

四、存在问题及改进建议

无。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

**主要经验与做法：一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证， 要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。**