附件4

财政支出重点评价报告（范本）

（ 2024年度）

项目（专项资金）名称 丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程

项 目 实 施 单 位 河北丰南经济开发区管理委员会 　　　 （公章）

项 目 主 管 部 门 　　　 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　　2025年2月12日

一、评价工作组织开展情况

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

二、项目基本概况

1．项目背景。为促进河北丰南经济开发区的经济发展，实现基础配套设施与与经济发展的相互促进；改善河北丰南经济开发区的企业配套设施质量，改善园区基础配套设施，优化投资环境。丰南经济开发区实施丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程，主要建设内容包括对高新技术产业园迎宾路4305.05米的主路、兴旺街西段（迎宾路-西南环线）、 朝阳大街、惠明街、福通路、御稻街、华通街雨污水管网及所在道路、便道进行 疏通、修复、改造，长度 42.25 公里；改造广生东路泵站、福丰桥泵站，更换配电箱及提升泵；对园区主要道路路灯进行改造 429 基、安装交通信号灯及 267 米长迎宾路南端土路提升改造。

2．项目绩效目标。完成丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程建设，改善园区基础配套设施，优化投资环境。

三、绩效评价情况

1．项目执行情况。按照施工合同约定工期推进项目建设，建设过程中严把质量关和工程进度，确保项目如期完工。2024年已拨付款项1070万元。

2．项目管理绩效情况分析。

　2．项目管理绩效情况分析。

1、产出指标（50分）。

A、数量指标（20分）。丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程建设内容2024年已全部完成，该项得20分。

B、质量指标（10分）。该项目已完成部分验收合格率100%，该项得10分。

C、时效指标（10分）。该项目未按预定工期完工，该项得8分。

D、成本指标（10分）。该项目费用主要按照合同规定拨付，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，建设未超过投资概算，该项得分10分。

2、效益指标。(30分）

A、经济效益（10分）。该项目的实施完善了园区交通、路灯照明、雨污水管道、泵站等基础设施，间接提高了企业经济效益。该项得9分。

B、社会效益（5分）。通过该项目的实施进一步增加了农民工就业机会，产生了良好的社会效益。该项得5分。

C、生态效益（5分）。该项目的实施完善了园区交通、路灯照明、雨污水管道、泵站等基础设施，使园区交通便利减少了交通事故道路扬尘，保证了排水通畅安全度过汛期。该项得5分。

D、可持续影响指标（10分）。该项目的实施完善了园区基础设施带动了周边人气促进了开发区及周边经济发展。该项得10分。

3、满意度指标（10分）

服务对象满意度。针对该项目进行了对开发区周边及企业进行满意度调查，通过满意度调查，该项目满意度为100%，该项得分10分。

4、预算执行率（10分）。该项目预算执行率为100%，该项得10分。

截至目前，该工程已建成投入使用，该项目的实施完善了园区交通、路灯照明、雨污水管道、泵站等基础设施，使丰南经济开发区在经济、社会等方面产生良好效益。

3．项目综合评价等级和评价结论

根据评分细则，该项目得分为98分，综合评价等级为优。该项目管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，保障了项目的正常建设。

1. 存在问题及改进建议

因不利物质条件及增加工程量等原因造成工程未按计划工期完工，及时结合设计、施工、监理等单位提出解决问题方案并经专家论证通过后实施，保证工程质量达标情况下加快施工进度。

1. 其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

无