附件4

财政支出重点评价报告（范本）

（ 2024 年度）

项目（专项资金）名称 开发区道路清扫绿化养护项目

项 目 实 施 单 位 河北丰南经济开发区管理委员会 　　　 （公章）

项 目 主 管 部 门 　　　 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　2025年1月12日

一、评价工作组织开展情况

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

二、项目基本概况

1．项目背景。清扫保洁、绿化养护作为为城市居民提供公共服务的社会公益事业和民生工程，承担着生态环保、休闲游憩、景观营造、文化传承等多种功能。为保障城市整洁卫生，为市民提供良好的生活环境，对园区道路实施了道路清扫保洁项目，对部分绿地实施了绿化养护项目。安排财政预算资金共1467.04万元保证项目的运行。

2．项目绩效目标。严格按照合同约定执行管理，达到绿化养护及道路清扫相关标准，有效提升开发区环境卫生总体水平，营造良好招商引资环境。

三、绩效评价情况

（一）项目执行情况。根据管养范围和地点的重要程度，分别制定了《丰南经济开发区清扫保洁管理质量标准》《丰南经济开发区绿化养护管理质量标准》、《丰南经济开发区清扫保洁作业处罚办法》《丰南经济开发区绿化养护作业处罚办法》等制度办法，对中标单位标段内的绿化养护、园林设施维护、卫生保洁、绿地保护等情况进行百分考核制。在拨付使用清扫保洁、绿化养护专项资金时，规划建设局与财政部门密切配合，严格按照招标文件与合同的要求，采取月度考核与季度、年度考核相结合、定期考核与不定期考核相结合的方法，规范考核检查流程，组织绿化养护专家实地督查打分，并把考核结果与养护费用挂钩，严格资金拨付，初步形成了“制定标准、确定定额、企业承包、专业管理、部门监督”的市场化运作绿地养护运行机制。2024年已拨付清扫保洁、绿化养护款项1467.04万元。

（二）1、产出指标（50分）。

A、数量指标（20分）。清扫保洁绿化养护项目实际完成率100%，该项得20分。

B、质量指标（10分）。清扫保洁绿化养护项目每月由开发区专门负责人员组成验收小组对清扫保洁绿化养护情况进行考核验收，验收合格率99%，该项得10分。

C、时效指标（10分）。清扫保洁绿化养护单位中标后能及时按合同日期进场开展工作，并按照《丰南经济开发区清扫保洁管理质量标准》《丰南经济开发区绿化养护管理质量标准》和绿化养护月计划、周计划进行保洁和养护工作，该项得10分。

D、成本指标（10分）。2024年清扫保洁绿化养护费用支出主要按照合同规定拨付，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，成本控制金额未超预算，该项得分10分。

2、效益指标。（30分）

A、经济效益（10分）。通过实施清扫保洁绿化养护项目提高了园区基础设施利用率。该项得10分。

B、社会效益（10分）。通过绿化养护、清扫保洁项目的实施进一步提升了开发区营商环境，该项得9分。

C、生态效益（10分）。通过实施该项目减少了粉尘、垃圾污染对环境的影响，基本改善了开发区环境，该项得9分。

3、满意度指标（10分）

服务对象满意度。针对该项目进行了对开发区周边企业进行满意度调查，通过满意度调查，该项目满意度为在100%，该项满意度指标得分10分。

4、预算执行率。该项目预算执行率为100%，该项得10分。

（三）项目综合评价等级和评价结论

1、项目综合评价得分及评价等级。通过对该项目从各个方面行评价，综合评价分数为98分，评价等级为优。

2、项目综合评价结论。根据评分细则，评价组认为，该项目管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，保障了市区环境整洁美化。

四、存在问题及改进建议

存在养护人员专业性不强及清扫保洁与绿化养护团队各自为政导致重复劳动等问题，通过加强人员培训、建立更完善的监督考核机制、加强清扫保洁与绿化养护队伍管理与协调、提升绿化品质等措施，提升清扫保洁和绿化养护服务的质量。营造更加整洁、美观的开发区环境，进一步提升开发区营商环境。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

无。