附件4

财政支出重点评价报告（范本）

（2025年度）

项目（专项资金）名称 城南污水处理厂二期运营费用

项 目 实 施 单 位 河北丰南经济开发区管理委员会 （公章）

项 目 主 管 部 门 经济发展局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　2025年2月13日

一、评价工作组织开展情况

评价工作是我单位重要的管理手段，对于评价工程、服务等项目绩效具有重要意义。成立评价工作领导小组旨在加强对评价工作的统筹和指导，提供专业支持和指导，确保评价工作的科学性和公正性。

**1**．**评价工作领导小组由下列成员组成**

组长：付雪峰

副组长：毕小飞

成员：董敬涛、王志勇、周建涛

2．职责和权限

制定评价工作的整体规划和方案；

负责评价工作的组织、协调和督促；

提出改进评价工作的意见和建议；

协调其他相关部门的合作，促进评价工作的顺利进行。

二、项目基本概况

**1**．**项目背景**

唐山市丰南区城南污水处理有限公司污水厂改扩建项目(简称二期)运行，于2023年12月7日经区政府批准，由开发区管委会作为采购主体，按政府采购程序进行公开招标，中标运营单位为唐山城市排水有限公司，运营期限为2024年7月1日至2027年6月30日。运营内容主要包括污水厂各项工序正常运转，遵守国家及地方环保等方面有关规定，保障出水水质指标达类四类水体排放标准。

资金来源：本项目资金来源为丰南区财政拨款。

**2．**年度绩效目标

（1）保障污水厂正常运营,保障园区用水排水。

（2）改善开发区工业生产环境，营造良好投资环境。

三、绩效评价情况

**1．预算安排及执行进度**

本项目年度预算安排851.184万元，资金到位851.184万元，资金执行851.184万元，预算执行进度100%。

**2**．**评价指标及结果**

**（1）产出指标（50分）**

①数量指标（20分）

污水处理量：污水处理厂处理量/园区企业污水排放量\*100%，污水处理率≥95%。

②质量指标（20分）

出水水质：检测指标合格数量/检测指标总量\*100%，出水合格率100%。

③时效指标（5分）

对运营单位的资金支付：按签订协议内容支付≤1年。

④成本指标（5分）

污水处理费总成本：年总成本851.184万元。

**（2）效益指标（30分）**

①经济效益指标（5分）

降低环境治理成本：改善受纳水体环境，降低环境治理成本。

②社会效益指标（10分）

提升环境和水质质量：未对园区周边造成不良硬性。

③生态效益指标（10分）

有效改善生态环境影响程度：能否降低周边环境污染。

④可持续影响指标（5分）

对生态环境产生良好影响：可以有效减少污染和保护环境的重要设施。

**（3）满意度指标（10分）**

①满意度指标（10分）

服务对象满意度：受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率≥95%。

**（4）预算执行率（10分）**

①预算执行率（10分）

预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标得分为10分。

**评价结果**

**（1）产出指标（50分）**

①数量指标（20分）

污水处理率为100%，得分20分。

②质量指标（20分）

出水合格率为100%，得分20分。

③时效指标（5分）

按签订协议内容支付为1年，得分5分。

④成本指标（5分）

年总成本为851.184万元，得分5分。

**（2）效益指标（30分）**

①经济效益指标（5分）

改善受纳水体环境，降低环境治理成本合格，得分5分。

②社会效益指标（10分）

未对园区周边造成不良硬性，得分10分。

③生态效益指标（10分）

降低周边环境污染影响不明显，得分5分。

④可持续影响指标（5分）

明显减少污染和保护环境的重要设施，得分5分。

**（3）满意度指标（10分）**

①满意度指标（10分）

受益群体调查调查中，满意和比较满意占总体调查数比率为95%，得分10分。

**（4）预算执行率（10分）**

①预算执行率（10分）

预算执行进度为100%，得分10分。

评价总得分为95分。

3．项目综合评价等级和评价结论

总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为可、60分以下为差。

项目评价总得分为95分，等级为优。

四、存在问题及改进建议

对周边环境污染情况影响不明显，下一步提高排水指标，加强对降低周边环境污染的有效措施。

1. 其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

无。