附件4

财政支出重点评价报告（范本）

（2024 年度）

项目（专项资金）名称 关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算

项 目 实 施 单 位 唐山康信医院有限责任公司（公章）

项 目 主 管 部 门 唐山市丰南区发展和改革局（公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

一、评价工作组织开展情况

唐山康信医院有限责任公司负责项目实施，综合规划和体改股负责此项工作的评估工作。

二、项目基本概况

1．项目背景。为积极应对人口老龄化、加快发展养老服务业，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，唐山康信医院有限责任公司建设唐山康信医养结合中心项目，项目建成后，将涵盖医疗服务、健康养老、医疗科研、医疗教育、健康管理、健康疗养、休闲养生等业务，成为立足唐山，面向全国、面向未来的养老医疗健康产业综合运营体，为河北省的医疗、养老事业做出贡献。该项目申报应对人口老龄化工程和托育建设的2024年中央预算内资金支持，共申请中央预算内资金2360万元。

2．项目绩效目标。一是数量指标，完成医养综合主体建设；二是质量指标，项目竣工验收达标率；三是时效指标，按期开工率；四是社会效益指标，对公共服务水平的改善或提高程度；五是满意度指标，受益对象满意度。

三、绩效评价情况

1．项目执行情况。我局分3次向唐山康信医院有限责任公司拨付应对人口老龄化工程和托育建设的2024年中央预算内资金共计2650万元，分别是2024年10月30日拨付200万元,2024年12月16日拨付1000万元，2024年12月27日拨付1160万元。截至2024年12月底，项目已完成投资8245万元，其中，中央预算内资金2360万元。

2．主要是根据不同的评价对象，对其评价内容和评价指标逐项进行描述，提出评价意见，最终形成整体评价结果。

数量指标：此项指标要求支持项目数量为1个，我局已成功为唐山康信医养结合中心项目争取中央预算内资金2360万元。

质量指标：此项指标资金支付合规率为100%，截至2024年12月底，项目已完成投资8245万元，其中，中央预算内资金2360万元，资金支付合规率可达到100%。

时效指标：此项指标要求预算资金拨付及时率为100%，2360万元中央预算内资金已全部拨付到位，预算资金拨付及时率为100%。

成本指标：此项指标要求预算成本控制率≤100%，我局已向项目单位拨付全部资金2360万元，未超出预算范围。

可持续影响指标：此项指标要求对养老托育服务基础设施条件持续改善，该项目的实施能够明显满足老年人持续增长的养老服务需求，能够对养老托育服务基础设施条件持续改善。

满意度指标：此项指标要求受益对象满意度≥90%，经项目单位向我局反馈，受益对象满意度为100%。

预算执行率：此项指标要求预算执行率≥95%，截至2024年12月底，项目已完成投资8245万元，其中，中央预算内资金2360万元，预算执行率可达到100%。

3．项目综合评价等级为优。

四、存在问题及改进建议

资金投向重点聚焦于战略性新兴产业、传统产业升级、民生保障项目等领域；每年开展40学时以上的专项资金管理专题培训，提升财务人员的专项资金管理能力和水平。

1. 其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

一是各单位要提高对专项资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，主动跟踪专项资金指标下达情况，按照规定标准、范围列支费用，加快资金支出进度，正确核算专项资金，提高会计信息质量，充分发挥资金的使用效益。

二是加强预算支出管理，要严格预算刚性约束，及时拨付资金，杜绝大量专项资金闲置、拨付不及时等现象，提高预算执行率；同时严格国库集中支付，实现专项资金直达用款单位，减少中间环节滞留、挤占、挪用等问题的发生。

三是加强资金监督检查力度，相关部门要加大对专项资金的监督检查力度，结合专项资金绩效评价，实行事前、事中、事后监督，坚持对专项资金的监督贯穿于财政活动的全领域、全过程，严格监管、强化问责。