附件4

财政支出重点评价报告

（2024年度）

项目（专项资金）名称    下达增发国债水利领域项目2023-2024年中央补助资金预算（唐财农[2023]131号）

项 目 实 施 单 位   唐山市丰南区水利局  （公章）

项 目 主 管 部 门   唐山市丰南区水利局  （公章）

部门（单位）负责人签字：      孙波

2025年2月11日

一、评价工作组织开展情况

此项为增发国债资金，用于实施唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程，目前地方配套资金已经安排到位。为管好用好项目资金，我局成立了以项目主管副局长为组长，局财务、技术骨干人员为成员的项目评价小组。通过查阅项目建设相关资料的方式，对该项目进行了绩效评定。

二、项目基本概况

1．项目背景

陡河灌区自1998年成立以来，历经八期治理，由于近几年上级未安排资金，灌区经过多年运行，水利基础设施损坏、老化严重，支渠取水口计量设施不完善。取水方式为当地村民或村委会自行架设水泵取水，尚未形成统一管理。通过本次项目治理，重点解决灌区病险、“卡脖子”及骨干渠段严重渗漏等突出问题，有效遏制灌溉效益衰减局面，对灌区内重要枢纽等水工建筑物进行拆除重建，并安装计量设施，实现精准计量收费方式。

项目批复总投资19025.86万元，其中国债资金13318万元，省级补助资金1903万元，区级配套资金3804.86万元。项目初设批复的主要建设内容包括：渠道整治衬砌33.53km,配套建筑物165座(其中：拆除重建水闸31座，维修涵闸14座，维修橡胶坝1座，拆除重建扬水泵点32座，改建扬水泵点25座，重建简易扬水泵点60座，新建生产桥1座，重建生产桥1座),新建巡检路5.56km,新建高压供电线路7.52km,新建渠道防护围网5.54km,安装扬水泵点计量监测系统66套，渠道流量监测系统24套，视频监控系统96套等。

- 项目绩效目标

项目预期目标为通过实施陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程，对渠道进行整治衬砌、渠系建筑物更新改造等方式，改善陡河灌区灌溉面积5.87万亩。目前完成情况为工程已完工，发挥了预期效益，绩效目标设定如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大中型灌区渠道综合整治长度 | ≥33.53公里 |
|  | 质量指标 | 已建工程合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 工程按时完成率 | 100% |
|  | 成本指标 | 工程建设总成本 | ≤18997.61万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 30年 |
|  | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | ≥5.87万亩 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% |

三、绩效评价情况

1．项目执行情况。

项目目前已完工，正在组织验收工作。

2.按照项目绩效自评表该项目设立了四项一级指标和八项二、三级指标。

（1）数量指标：计划工程量已全部完成；

（2）质量指标：已验收的单元工程质量全部合格；

（3）时效指标：已按照进度计划及时完工；

（4）成本指标：投资完成较好且未超概算投资18997.61万元，实际完成投资成本需待竣工决算后确定；

（5）可持续影响指标：已建工程在试运行中能够良性运行，按照设计标准能够达到预计使用年限；

（6）经济效益指标：已完成了工程建设内容，能够发挥预期功臣效益；

（7）满意度指标：通过调查问卷方式开展满意度调查，受益群体满意度≥90%；

（8）预算执行率：国债已支出9874.070072万元，支出进度74%，未支出资金主要因项目正在组织验收，未达到合同约定的下阶段付款条件。

- 3．项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分97分，评价等级为优等。

四、存在问题及改进建议

下步我局将尽快组织验收及工程结算等工作，争取资金及时支出。

- 其他需要说明的问题。

无