附件4

财政支出重点评价报告

（ 2024 年度）

项目（专项资金）名称 下达2024年中央水库移民扶持基金预算（唐财农[2023]97号）-2024移民直补

项 目 实 施 单 位   唐山市丰南区水利局  （公章）

项 目 主 管 部 门    唐山市丰南区水利局 （公章）

部门（单位）负责人签字：     孙波

2025年　2 月　17　日

一、评价工作组织开展情况

针对本项目的绩效评价工作，我局专门成立了由项目主管局长任组长、科室工作人员为成员的自评小组。按照年初预算制订的评价指标，根据项目完成情况，严格对各项既定指标完成情况进行汇总打分。

二、项目基本概况

1、项目背景。

该资金文2023年12月21日印发提前下达2024年度移民直补资金359.76万元。经各乡镇负责移民后扶人员统计：2024年初移民后扶人数为4817人，应发放个人直补资金289.62万元，2024年3月底前完成个人直补资金每人600元共计289.62万元发放任务。剩余40.14万元。经市水利局批复用于移民村基础建设。

2、项目绩效目标。

本项目共制订了五个绩效评价指标，库区和移民安置区基础设施和社会事业项目（数量指标）、项目验收率（质量指标）、增加移民人均可支配收入（经济效益指标）、项目扶持受益移民村数量（社会效益指标）和受益群体满意度（满意度指标）。

三、绩效评价情况

1、项目执行情况。

经各乡镇负责移民后扶人员统计：2024初移民后扶人数为4817人，2024年3月底前完成个人直补资金289.62万元、移民村基础设施建设2024年6月支出39.23425万元，共计328.85425万元，占预算投资的99.7%。

2、指标自评情况。

下达2024年度移民直补资金329.76万元，2024年3月底前完成个人直补资金289.62万元、移民村基础设施建设2024年6月支出39.23425万元，共计328.85425万元，占预算投资的99.7%，达到优等级。

3、项目综合评价等级和评价结论

按照年初制订的评价指标，经我局自评小组认真核查项目实际完成情况，最后认定该项目完成了批复的各项建设内容，各项绩效指标也都达到了优的等级，该项目我局自评为优。