附件4

财政支出重点评价报告

（2024年度）

项目（专项资金）名称  唐山市丰南区2021年度地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目（唐财农[2021]50号）

项 目 实 施 单 位    唐山市丰南区水利局 （公章）

项 目 主 管 部 门   唐山市丰南区水利局  （公章）

部门（单位）负责人签字：       孙波

2025年2月14日

一、评价工作组织开展情况

针对本项目的绩效评价工作，我局专门成立了由项目主管局长任组长、科室工作人员为成员的自评小组。按照年初预算制订的评价指标，根据项目完成情况，严格对各项既定指标完成情况进行汇总打分。

二、项目基本概况

1．项目背景。

丰南区是传统农业区，农业人口占全区总人口的 85%以上，随着工农业生产和社会经济不断发展，取水量不断增加。全区工、农业用水均依赖开采地下水，致使地下水位逐年下降，同时原有农田水利设施年久失修破损严重，严重制约当地农业发展。因此开展地下水超采综合治理对解决水资源短缺，地下水超采，促进经济社会可持续发展，提高农业生产效率具有重大意义，亦是非常必要。充分利用现有的河渠排灌系统结合项目区实际情况采用维修改造涵闸、扬水点等，保证“引的来、排的出、蓄的住、用的上”。

项目位于我区南孙庄镇，本项目渠道治理，总长73.22km，新建、改建、重建、维修建筑物93座，其中闸涵68座，泵站1座，扬水点23座，生产桥1座，增设计量设施5套，关停机井220眼。

项目概算投资3163.44万元，其中：第Ⅰ部分投资3151.18万元，包括省级财政资金2900万元，丰南区配套资金251.18万元。第Ⅱ部分投资12.26万元，由南孙庄乡政府自行组织投工折资解决。

2．项目绩效目标。主要说明项目年度绩效目标。

本项目共制订了4个产出指标工程量完成率（数量指标）、工程验收合格率（质量指标），工程按时完成率（时效指标），投资完成率（成本指标）和1个效益指标，设计功能实现率（社会效益指标）。

三、绩效评价情况

1．项目执行情况。2024年区财政安排本项目预算资金350万元，全部为施工费，目前已支付350万元。

2．目前项目已全部完工，根据各三级绩效指标值，实际完成情况已全都达到指标值。（详见下表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工程量完成率 | 15 | ≥90% | 100% | 15 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | ≥90% | 100% | 15 |
|  | 时效指标 | 工程按时完成率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |
|  | 成本指标 | 投资完成率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 节水灌溉面积完成率 | 30 | ≥90% | 100% | 30 |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |

3．项目综合评价等级和评价结论

按照年初制订的评价指标，经我局自评小组认真核查项目实际完成情况，最后认定该项目完成了批复的各项建设内容，各项绩效指标也都达到了优的等级，该项目我局自评为优。