**附件1**

**唐山市丰南区财政局**

**积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算项目绩效评价报告**

按照《积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算项目绩效评价工作方案》（丰财建〔2025〕9号），我局对积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、评价工作组织开展情况

（一）设立评价工作组

按照工作安排，我单位成立绩效评价工作小组，组长由主管局长朱玉广同志担任，经建股毕晓琴、严然为成员。

（二）确立评价对象

评价对象为积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算项目2360万元，全部为中央基建资金。

1. 制定工作方案

评价工作组根据《唐山市丰南区财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（丰财监〔2025〕2号）要求，制定《积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算项目绩效评价工作方案》，印发区发展和改革局执行。

1. 开展工作过程

绩效评价工作组查阅、分析区发展和改革局提交的项目管理、资金使用等相关资料，开展问卷调查，进行必要的访谈，对项目绩效情况进行全面的定量、定性分析，形成评价初步结论。通过征求区发展和改革局意见，对初步结论进一步修改确认，形成最终评价报告。

二、绩效评价情况

（一）项目概况

1、立项背景

为积极应对人口老龄化、加快发展养老服务业，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，唐山康信医院有限责任公司建设唐山康信医养结合中心项目，项目建成后，将涵盖医疗服务、健康养老、医疗科研、医疗教育、健康管理、健康疗养、休闲养生等业务，成为立足唐山，面向全国、面向未来的养老医疗健康产业综合运营体，为河北省的医疗、养老事业做出贡献。

2、实施情况

截至2024年底，医养综合主体完成，附属用房主体完成。能够推动增强普惠养老服务有效供给，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

1. 资金来源和使用情况

该项目使用中央预算内资金2360万元，其他资金为企业自筹，截至2024年底，2360万元中央预算内资金已全部支付完成，预算执行率100%。

1. 绩效目标完成情况

通过该项目的实施，能够明显改善养老托育服务基础设施条件，绩效目标完成较好。

（二）绩效分析及评价结论

1、根据绩效评价指标评分表逐项分析

（1）项目立项规范性（设定6分，得分6分）：该项目设立规范，能够满足老年人持续增长的养老服务需求，为我区医疗、养老事业做出贡献，得分6分。

（2）绩效目标合理性（设定4分，得分4分）：设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰反映了预算资金的预期产出和效果，指向明确，得分4分。

（3）绩效指标明确性（设定3分，得分3分）：该项目设定的绩效指标明确且量化，得分3分。

（4）资金使用合规性（设定4分，得分4分）：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；支出有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，并根据验收及时拨付项目资金，未出现截留挤占、挪用、虚列支出等情况，得分4分。

（5）财务监控有效性（设定3分，得分3分）：区发展和改革局制定了内部控制手册，实现了项目从采购到付款的全过程监控，得分3分。

（6）资金到位率（设定5分，得分5分）：采购预算资金100%到位，目前已完成支付，得5分。

（7）资金支出进度（设定5分，得分5分）：该项目按照合同规定要求支出资金，支出进度100%，得分5分。

（8）管理制度健全性（设定6分.得分6分）：区发展和改革局制订了项目管理制度，制度合法、合规、完整，得6分。

（9）制度执行有效性（设置4分，得分4分）：项目实施遵守相关的法律法规和各项管理规定：合同书等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件，场地设备等各种支撑条件落实到位，且严格执行项目管理程序和质量检查等，得分4分。

（10）医养综合主体数量（设置10分，得分10分）：合同要求修建1座医养综合主体数量，实际1座医养综合主体数量，得分10分。

（11）养老床位数（设置10分，得分10分）：要求养老床位数≥600张，实际预计为600张，得分10分。

（12）新建设施达到抗震设防要求（设置10分，得分10分）：要求新建设施达到抗震设防要求，实际达到要求，得10分。

（13）建设项目验收合格率（设置10分，得分10分）：要求建设项目验收合格率=100%，预计验收合格率为100%，得分10分。

（14）可持续影响性（设置10分，得分10分）：养老托育服务基础设施条件能够不断改善，得分10分。

（15）服务对象满意度（设置10分，得分10分）：对服务群众100人开展了问卷调查。满意率95%，得分10分。

2.评价结论

通过对绩效评分表逐项分析，该项目综合得分100分，积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算项目的实施能够不断满足老年人持续增长的养老服务需求，项目评定等级为优。

三、主要经验及做法、存在的问题

一是为确保项目的顺利实施，我单位责成专人对项目进行跟踪和抽查，形成了完善项目资金监管机制。二是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；支出有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途。

四、项目管理及资金安排建议

在接下来的财政资金使用过程中，我单位会持续加强对项目实施进度的监控，建立完善的资金监管机制，对资金使用情况进行定期检查和评估，确保项目按计划执行并达到预期目标。建议区发展和改革局在资金申报过程中保证手续健全、程序合法合规，保证财政资金的使用效益。