**关于开展对区交通局**

**2024年国省干线公路养护管理经费项目绩效财政重点评价报告**

——资合股

按照《唐山市丰南区关于全面实施预算绩效管理推进工作实施方案》（丰财预[2019]9号）和《唐山市丰南区项目支出绩效重点评价管理办法》（丰财监[2020]3号）要求，我股对2024年国省干线公路养护管理经费项目开展绩效重点评价工作，具体情况如下：

**一、评价工作组织开展情况**

成立由部门预算主管股室分管局领导任组长，股长任副组长，监督评价股、资合股工作人员为成员的绩效评价工作组，评价对象为2024年国省干线公路养护管理经费项目。针对项目，研究制定了绩效评价工作方案，对评价对象和目的、评价内容及评分标准等做出明确规定。

工作组通过收集、分析、对比基础资料，深入了解项目开展情况，对项目进行定量、定性分析，形成最终评价报告。

**二、项目基本情况**

（一）立项背景

按照河北省交通运输厅公路管理局《河北省普通干线公路标准化养护实施标准》，以有效满足群众出行需求为目标，以充分发挥现有养护资金投资效益为主导，以加强日常养护及小修工程管理和养护施工安全管理为重点，以实施标准化养护为手段，健全制度，规范管理，狠抓落实，通过推进标准化养护，提升普通干线公路管理和服务水平。区交通局国省普通干线养护按《河北省普通干线公路标准化养护实施标准养护》对普通干线进行公路及其附属设施的日常保洁维护，全年养护费用450.47万元。

（二）资金来源和使用情况

该项目2024年年初预算安排450.47万元（其中省级资金154万元、区级资金296.47万元），实际资金到位450.47万元，资金执行到位450.47万元，总体完成率100%。

（三）绩效目标

项目实施以来，实现辖区内国省干线公路构建物、桥涵完好，排水畅通，沿线防护安全设施完善，绿化效果美观良好；路面平整、清洁。

**三、绩效评价情况**

（一）项目绩效目标评价情况

区交通局对年度绩效指标完成情况进了重点评价，其中产出指标中数量指标即完成公里数，预期指标值45.86公里，实际完成值为45.86公里，自评分数为8分；质量指标即养护达标率预期指标值≧99%，实际完成值99%，自评分数为19分；时效指标即常态化养护完成率预期指标值100%，实际完成值100%，自评分数为10分；成本指标完成年初预算安排450.47万元的全部支付，自评分数为10分；效益指标中社会效益指标即沿线景观提高，预期指标值符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平，实际完成值为符合社会发展需要，逐步提高公路服务水平，自评分数为10分；生态效益指标即提高公路两侧环境，预期指标值保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境，实际完成值保持道路畅通，打造实安绿美的公路路域环境，自评分数为9分；可持续影响指标即对道路的影响，预期指标值持续改善路域环境，实安绿美，实际完成值为持续改善路域环境，实安绿美，自评分数为10分；满意度指标即问卷访谈预期指标值≧98%，实际完成值为99%，自评分数为10分；预算执行率为100%，自评分数为10分，合计评分96分。

（二）评价结论

项目实施后，实现辖区内国省干线公路构建物、桥涵完好，排水畅通，沿线防护安全设施完善，绿化效果美观良好；路面平整、清洁。促进了沿线经济发展，道路扬尘明显减少，改善了公路路域环境，群众满意度较高。

项目综合评价得分90分，评价等级优秀。

**四、存在问题及改进建议**

存在问题：随着环境治理要求、公路安全标准和养护标准的不断提高，虽然配置了部分养护机械设备、增加了部分技术人员，但距达到普通干线公路养护要求，还存在一定差距，需增加养护资金，配置更多的养护设备和人员，以满足扬尘治理、安全保畅等干线公路养护工作的需求。

改进建议：需要全面提高养护工作的水平和质量，以确保公路的安全、可靠和舒适性。同时，应该加强资金投入，提高管理科学性，全面改善干线公路的养护状况。

 2025年5月14日